## Slide 1: Projekt IT-Verwaltung (Gruppe 2)
Verwirklichung einer IT-Infrastruktur mit Verwaltungssoftware an der Martin-Segitz-Schule

## Slide 2: Gliederung
Einführung
Projektbeschreibung
Produktvorstellung
Projektplanung
Projektergebnis

## Slide 3: 1. Einführung
Schulprojekt für eine „neue“ IT-Verwaltung der Schule
12 Mitarbeiter pro Gruppe
Vertiefung der bisherigen Lerninhalte der Schule
Umsetzung eines realitätsnahen Projekts
Notes: Martin-Segitz-Schule
- ½ Klasse (12 Schüler/Team)
Teambildung + Teamleiter + Projektleiter
1 Woche in Raum 017
- Bisher gelerntes aus LJ 1+2
- Realitätsnahes Projekt

## Slide 4: 2. Projektbeschreibung

## Slide 5: Ist-Zustand
Inkonsistente Datenhaltung
Unzureichende Dokumentation
Geordnete Netzwerkumgebung ist nicht vorhanden
Notes: Daten in verschiedene Excel-Tabellen gespeichert
Nur Teilweise neue Hardware Dokumentiert

## Slide 6: Soll-Zustand
Testumgebung für Kunden
Unmittelbar ersichtlicher Ist-Bestand an Hardware
Bündelung der Systeme in ein System
Software mit Datenbankanbindung zur Stammdatenverwaltung

## Slide 7: Kundenwunsch
Ausführliches Handbuch über Installations- und Konfigurationsvorgang
Alternatives Zukunftsszenario
Notes: Da 6 Mann in Team-Hardware

## Slide 8: 3. Produktvorstellung
Team-Hardware

## Slide 9: Logischer Netzwerkplan

## Slide 10: Netzwerk
Trennung in Unterrichts- und Verwaltungsnetz mittels VLAN-Technik und Subnetzen
Einzelne Zugriffe werden in das jeweils andere Netz erlaubt
  Systembetreuung darf aus Unterrichtsnetz auf DB-Server
  Schulleitung darf aus dem Verwaltungsnetz auf den File-Server
WLAN-Clients können nur ins Internet (Schutz vor fremden Geräten)
Feste IP-Adressen für Server
Clients bekommen IP-Adressen über DHCP

## Slide 11: Zugriffsrechte
 | VLAN |  | Netz-Zugriff |  | 
 | Verwaltung | Unterricht | Verwaltung | Unterricht | Internet
Schulleiter | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
Sekretariat | ✔ |  | ✔ |  | ✔
Systembetreuung |  | ✔ | ✔ (nur DB) | ✔ | ✔
Schüler |  | ✔ |  | ✔ | ✔
WLAN-Client |  | ✔ |  |  | ✔
Mitarbeiter SL | ✔ |  | ✔ |  | ✔
Domaincontroller |  | ✔ | ✔ |  | 

## Slide 12: Server
Nutzung von zwei vorhandenen Servern
Installation mit Windows Server 2012 R2
Einrichten einer Windows Domäne mit Active Directory für zentrale Nutzer- und Rechteverwaltung
Aufgaben
  Datenbank mit MS-SQL (Verwaltungsnetz)
  Domain-Controller, DHCP, DNS, Print-Server, File-Server (Unterrichtsnetz)

## Slide 13: Clients
Installation von Windows 7 Enterprise
Aufnahme in Domäne
Zugang für Schüler über stark eingeschränkten AD-User
  Keine Adminrechte auf Client
  Keine Zugriffe auf File-Server außer Public-Laufwerk

## Slide 14: Active Directory
Komfortables, zentrales Verwalten von Benutzern
Vorteil: Konten müssen nicht an jedem Client einzeln eingerichtet werden
Public-Laufwerk für Schüler und Lehrer
Personalisierter Netzwerkordner für Lehrer zur Dateiablage
Einschränkung der Nutzungszeiten für Schüler und Lehrer
  Schüler 07:00 Uhr – 18:00 Uhr
  Lehrer 06:00 Uhr – 23:00 Uhr

## Slide 15: 3. Produktvorstellung
Team-Software

## Slide 17: 3. Produktvorstellung
Zukunftsszenario

## Slide 18: Alte Netzwerkstruktur

## Slide 19: Neue Netzwerkstruktur

## Slide 20: VLAN Konzept
VLAN | Bezeichnung | Mitglieder | >> | >> | >>
10 | Unterricht | Schüler | Lehrer | WLAN Clients | 
20 | Verwaltung | Schulleiter | Mitarbeiter SL | Sekretariat | Systembetreuung
30 | Infrastruktur | Storage | Server | Management f. Netzwerkgeräte | 

## Slide 21: Netzkonzept
Netz | VLAN | Raum | Bemerkung | 
10.0.1.0/24 | 10 | 1 | Raumnetze EG | 10.0.0.0/16
... | 10 | .. | Raumnetze EG | 
10.0.25.0/24 | 10 | 25 | Raumnetze EG | 
10.1.1.0/24 | 10 | 1 | Raumnetze 1. OG | 10.1.0.0/16
... | 10 | .. | Raumnetze 1. OG | 
10.1.25.0/24 | 10 | 25 | Raumnetze 1. OG | 
10.2.1.0/24 | 10 | 1 | Raumnetze 2. OG | 10.2.0.0/16
... | 10 | .. | Raumnetze 2. OG | 
10.2.25.0/24 | 10 | 25 | Raumnetze 2. OG | 
10.3.1.0/24 | 10 | 1 | Raumnetze 3. OG | 10.3.0.0/16
... | 10 | .. | Raumnetze 3. OG | 
10.3.25.3/24 | 10 | 25 | Raumnetze 3. OG | 
10.4.0.0/16 | 10 | - | WLAN DHCP Range | 
10.5.0.0/24 | 10 | - | Lehrerclients / BYOD | 
10.20.0.0/24 | 20 |  | Verwaltung | 
10.20.10.0/24 | 20 |  | Systembetreuung | 
10.30.0.0/24 | 30 |  | Infrastruktur | 

## Slide 22: Ist-Zustand
17 Rechner im R017
  1h Update/Monat
  17h/Monat für einen Raum
  21 AT/Monat
  2,5 AT von 21 AT pro Raum
10 Räume = 1 Arbeitskraft

## Slide 23: Virtual Desktop Infrastruktur
Zentrale Verwaltung
Zentrale Erneuerung von Hardware
Einfache Verteilung von Updates
Einfache Verteilung von Software
Einheitlicher Stand von Versionen
  Vereinfachte Fehlerfindung

## Slide 24: Testumgebung für Virtualisierung
Zentrales Verwalten der Ressourcen
Geringerer Hardwareaufwand
Einsparung von Stromkosten
Transparenz

## Slide 25: Angebot
Nettopreis | 13.995,50
+ 19% MwSt. | 2.659,15
Bruttopreis | 16.654,65

## Slide 26: 4. Projektplanung

## Slide 27: Personalplanung

## Slide 28: Kostenplanung
 | Gruppe Hardware ≙ 45€/h |  |  | 
 | Gruppe Software ≙ 50€/h |  |  | 
 | Gruppe Organisation ≙ 55€/h |  |  | 
 | Kostenpauschale für Miete, Strom, etc. ≙ 120€/Gruppe |  |  | 
 |  | Stundensatz | Zeitansatz | Gesamt
Pauschalkosten | Kostenpauschale Gruppe Hardware | 120,00 € | 1 LE | 120,00 €
 | Kostenpauschale Gruppe Software | 120,00 € | 1 LE | 120,00 €
 | Kostenpauschale Gruppe Organisation | 120,00 € | 1 LE | 120,00 €
Hardware | MY SQL DB anlegen | 45,00 € | 3 | 135,00 €
 | DomainController aufsetzen | 45,00 € | 4 | 180,00 €
 | DHCP konfigurieren | 45,00 € | 1 | 45,00 €
 | User anlegen | 45,00 € | 2 | 90,00 €
 | Zugriffsrechte/Gruppen/OUs | 45,00 € | 3 | 135,00 €
 | Print-Server aufsetzen | 45,00 € | 1 | 45,00 €
 | Installation Clients | 45,00 € | 4 | 180,00 €
 | Einrichtung Router mit Internetzugang | 45,00 € | 3 | 135,00 €
 | Einrichtung Switch Verwaltungsnetz | 45,00 € | 3 | 135,00 €
 | Einrichtung Switch Schülernetz | 45,00 € | 3 | 135,00 €
 | Einrichtung Router als AP | 45,00 € | 4 | 180,00 €
 | Pflichtenheft erstellen | 45,00 € | 4 | 180,00 €
 | Verkabelung der Clients | 45,00 € | 1 | 45,00 €
 | Dokumentation erstellen | 45,00 € | 4 | 180,00 €
 | Zukunftsszenario erstellen | 45,00 € | 5 | 225,00 €
Software | Programmierumgebung erstellen | 50,00 € | 2 | 100,00 €
 | Layout für Website erstellen | 50,00 € | 16 | 800,00 €
 | Konzept erstellen | 50,00 € | 2 | 100,00 €
 | Datenbankkonzept erstellen | 50,00 € | 2 | 100,00 €
 | Pflichtenheft erstellen | 50,00 € | 8 | 400,00 €
 | Datenbankkonzept überarbeiten | 50,00 € | 2 | 100,00 €
 | Benutzerverwaltung erstellen | 50,00 € | 9 | 450,00 €
 | Hardwareverwaltung erstelen | 50,00 € | 16 | 800,00 €
 | Softwareverwaltung erstellen | 50,00 € | 16 | 800,00 €
 | Raumverwaltung erstellen | 50,00 € | 12 | 600,00 €
 | Lieferantenverwaltung erstellen | 50,00 € | 12 | 600,00 €
 | Herstellerverwaltung erstellung | 50,00 € | 12 | 600,00 €
 | Frontend erstellen/berarbeiten | 50,00 € | 16 | 800,00 €
 | Komponenten verknüpfen | 50,00 € | 8 | 400,00 €
Organisation | Pflichtenheft erstellen | 55,00 € | 16 | 880,00 €
 | Nutzwertanalyse | 55,00 € | 4 | 220,00 €
 | Dokumentation erstellen | 55,00 € | 10 | 550,00 €
 | Präsentation erstellen | 55,00 € | 7 | 385,00 €
 | Kostenanalyse | 55,00 € | 4 | 220,00 €
 | Zeitplanung | 55,00 € | 4 | 220,00 €
 | Kundengespräche | 55,00 € | 6 | 330,00 €
 | Teamgespräche | 55,00 € | 6 | 330,00 €
 | Gesamtkosten |  | 235 | 12.170,00 €
 |  |  | + Gewinn | 13.995,50 €
 |  |  | + 19% MwSt. | 16.654,65 €

## Slide 29: Terminplanung
Notes: DB anlegen, weit über Zeitplanung hinaus

## Slide 30: Terminplanung
Notes: Pflichtenheft unterschäzt

## Slide 31: 5. Ergebnis

## Slide 32: Ergebnis

## Slide 33: Verbesserungen
Besser Kommunikation
Mehr an Vorgaben halten
Mehr Kontrolle

## Slide 34: Vielen Dank